ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

***			         TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2010

Số: 605/TB-ĐTN

THÔNG BÁO

V/v tổ chức ra quân “Ngày cùng hành động vì thành phố văn minh, hiện đại”

và thực hiện công trình “Làm sạch đẹp, an toàn trụ điện và chiếu sáng

trên địa bàn Quận 1” năm 2011

______

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-ĐTN ngày 17/12/2010 về việc tổ chức ra quân “Ngày cùng hành động vì thành phố văn minh, hiện đại” và thực hiện công trình “Làm sạch đẹp, an toàn trụ điện và chiếu sáng trên địa bàn Quận 1” – Năm 2011. Nhằm tổ chức thực hiện tốt chương trình trên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo Snhư sau:

1. Tổ chức Lễ ra quân:

- Thời gian: Từ 06g30 đến 07g30, ngày 02/01/2011 (Chủ nhật).

- Địa điểm ra quân: trước cổng công viên Lê Văn Tám

(đường Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, Quận 1).

- Lực lượng tham dự lễ ra quân:

+ Quận Đoàn 1				: 100

+ Đoàn TCty Điện lực TP			: 100

+ Đoàn Sở GTVT				: 50

+ Đoàn Tcty Cấp nước Sài Gòn		: 20

+ Đoàn Khối ngân hàng			: 20

+ Đoàn TCty Du lịch SG			: 20

+ Đoàn Khối BCVT			: 20

+ Đoàn TCty Bến Thành			: 20

+ Đoàn TCty Địa ốc SG			: 20

+ Đoàn Khối DNTM TW		: 20

+ Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng	: 20

+ Đoàn Lực lượng TNXP		: 20

+ Đoàn Sở Y tế TP. HCM		: 10

+ Quận Đoàn 3				: 30

+ Quận Đoàn 4				: 30

+ Quận Đoàn 5				: 30

+ Quận Đoàn 10				: 30

+ Quận Đoàn Bình Thạnh		: 30

+ Quận Đoàn Phú Nhuận			: 30

* Lưu ý:

+ Lực lượng tham dự lễ ra quân đem theo bảng tên của đơn vị, đảm bảo thời gian và tập kết đúng nơi quy định.

+ Các Quận Đoàn 3, 4, 5, 10, Bình Thạnh, Phú Nhuận, chỉ cử lực lượng tham dự (mặc áo Thanh niên Việt Nam), sau khi kết thúc lễ ra quân, di chuyển về địa phương, đơn vị để tổ chức hoạt động. không tham gia thực hiện công trình “Làm sạch đẹp, an toàn trụ điện và chiếu sáng trên địa bàn quận 1”.

+ Sau khi dự lễ ra quân, các đơn vị tham gia công trình “Làm sạch đẹp, an toàn trụ điện và chiếu sáng trên địa bàn quận 1” di chuyển lực lượng về địa bàn phối hợp với lực lượng địa phương tổ chức thực hiện theo phương án đã thống nhất (xem phương án thi công trên website Thành Đoàn).

+ Đoàn Sở Y tế thành phố phụ trách chuẩn bị 01 xe y tế trực cấp cứu trong suốt thời gian diễn ra hoạt động, địa điểm tập kết phối hợp với đồng chí Nguyễn Hoàng Cương – Cán bộ Ban Công nhân lao động Thành Đoàn (ĐT: 0907.267.007).

2. Thời gian tổ chức thực hiện công trình “Làm sạch đẹp, an toàn trụ điện và chiếu sáng trên địa bàn quận 1”: chia làm 03 đợt trong năm 2011

- Đợt 1: 02 ngày (ngày 02 và 08/01/2011), thực hiện: 3.500 trụ diện và chiếu sáng.

- Đợt 2: dự kiến ngày 19 và 20/3/2011, thực hiện: 2.000 trụ điện.

- Đợt 3: dự kiến ngày 25 và 26/6/2011, thực hiện: 2.500 trụ điện.

3. Tổ chức thực hiện công trình “Làm sạch đẹp, an toàn trụ điện và chiếu sáng trên địa bàn Quận 1” - Đợt 1:

3.1. Thời gian và cụm thực hiện: (đính kèm bảng phân công)

- Cụm 1: từ 07g00 đến 17g00 ngày 02/01/2011 (chủ nhật)

- Cụm 2: từ 07g00 đến 17g00 ngày 08/01/2011 (thứ bảy)

* Ghi chú:

- Thời gian tập huấn: vào lúc 08g00 ngày 30/12/2010 tại Hội trường Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (số 35 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1).

- Thành phần: đồng chí phụ trách lực lượng của các cơ sở Đoàn được phân công tham gia thực hiện công trình.

3.2. Khối lượng thực hiện:

- Số lượng trụ điện: 2.000 trụ.

- Số lượng trụ chiếu sáng: 1.500 trụ (Đoàn Sở Giao thông vận tải và Đoàn Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng thành phố chủ động triển khai thực hiện).

3.3. Nhận vật dụng và đồng phục: lực lượng tham gia thực hiện công trình cử đại diện nhận áo thun, nón và dụng cụ thi công do Thành Đoàn trang bị.

- Thời gian nhận đồng phục (áo và nón): vào lúc 15g00 ngày 31/12/2010 tại phòng A8 (Ban Công nhân lao động Thành Đoàn).

- Ban tổ chức hỗ trợ vật dụng thi công cho Quận Đoàn 1 quản lý và phân phối cho các đơn vị tham gia công trình. Khi kết thúc hoạt động, các đơn vị giao trả lại cho quận đoàn 1 để bảo quản sử dụng cho các đợt tiếp theo.

3.4. Phân công cán bộ Thành Đoàn phụ trách:

- Đồng chí Lại Minh Tú – Cán bộ Ban Công nhân lao động Thành Đoàn (ĐT: 0933.110.997) chịu trách nhiệm phụ trách lực lượng cơ sở Đoàn trong Cụm 1.

- Đồng chí Võ Trần Tuấn Thanh – Cán bộ Ban Công nhân lao động Thành Đoàn (ĐT: 0979.7777.13) chịu trách nhiệm phụ trách lực lượng cơ sở Đoàn trong Cụm 2.

- Đ/c Nguyễn Hoàng Cương -  Cán bộ Ban Công nhân lao động Thành Đoàn (ĐT: 0907.267.007) chịu trách nhiệm phụ trách công tác hậu cần cho công trình.

3.5. Các nội dung lưu ý:

- Mỗi đơn vị cử 01 đồng chí phụ trách lực lượng thông tin số lượng tham gia cụ thể cho đồng chí cán bộ Thành Đoàn phụ trách.

- Các cơ sở Đoàn tham gia công trình chủ động bố trí phương tiện di chuyển cho lực lượng tham gia thực hiện công trình, tập kết đúng thời gian và địa điểm theo thống nhất với Quận 1.

- Các cơ sở Đoàn chủ động chuẩn bị ăn trưa cho lực lượng tham gia thực hiện công trình của đơn vị.

Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các đơn vị thực hiện tốt nội dung thông báo trên.

TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

Nơi nhận:

- Thường trực Thành Đoàn;

- Thành viên BCH công trình;

- Các cơ sở Đoàn có tham gia;

- Lưu.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Hoàng Nguyên

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

BẢNG PHÂN CHIA CỤM HOẠT ĐỘNG VÀ HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG THAM GIA THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH

(đính kèm thông báo số 605/TB-ĐTN, ngày 28/12/2010)

| TT | TUYẾN ĐƯỜNG | CUNG ĐOẠN |  | SL TRỤ | PHÂN CÔNG LỰC LƯỢNG (người) | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TỪ | ĐẾN |  |  |  |
|  | CỤM 1 |  |  | 1.057 | Tổng cộng : 460 |  |
| 1 | Trần Quang Khải | Hai Bà Trưng | Đinh Tiên Hoàng | 87 | - Quận Đoàn 1 : 100 - Đoàn Tcty Điện lực TP : 100 - Đoàn Tcty Cấp nước SG : 20 - Đoàn Khối ngân hàng : 20 - Đoàn TCty Du lịch SG : 20 - Đoàn Khối BCVT : 20 - Đoàn TCty Bến Thành : 20 - Đoàn TCty Địa ốc SG : 20 - Đoàn Khối DNTM TW : 20 - Đoàn Khối DCĐ : 20 - Đoàn Lực lượng TNXP : 20 - Đoàn Sở Y tế TP. HCM : 10 | Cụm trưởng |
| 2 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Hoàng Sa | Tôn Đức Thắng | 82 |  | Cụm phó |
| 3 | Đinh Tiên Hoàng | Cầu Bông | Lê Duẩn | 105 |  |  |
| 4 | Lê Duẩn | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 17 |  |  |
| 5 | Hai Bà Trưng | Võ Thị Sáu | Công trường Mê Linh | 275 |  |  |
| 6 | Nguyễn Thị Minh Khai | Lý Thái Tổ | Cầu Thị Nghè | 440 |  |  |
| 7 | Điện Biên Phủ | Hai Bà Trưng | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 51 |  |  |
|  | CỤM 2 |  |  | 1.021 | Tổng cộng : 400 |  |
| 1 | Nguyễn Thái Học | Bến Chương Dương | Phạm Ngũ Lão | 72 | - Quận Đoàn 1 : 100 - Đoàn Tcty Điện lực TP : 100 - Đoàn Cục Hải quan TP : 10 - Đoàn TCty SAMCO : 20 - Đoàn TCty VH SG : 10 - Đoàn TCty DMGĐ : 10 - Đoàn Khối DNCN TW : 20 - Đoàn Khối Bộ Xây dựng : 20 - Đoàn Khối Bộ GTVT : 20 - Đoàn Lực lượng TNXP : 20 - Đoàn Trường CĐ KT Cao Thắng: 70 | Cụm trưởng |
| 2 | Nguyễn Du | Cách Mạng Tháng 8 | Tôn Đức Thắng | 121 |  | Cụm phó |
| 3 | Lê Lai | Phạm Hồng Thái | Nguyễn Trãi | 86 |  |  |
| 4 | Lý Tự Trọng | Ngã 6 Phù Đổng | Tôn Đức Thắng | 132 |  |  |
| 5 | Lê Thánh Tôn | Phạm Hồng Thái | Thảo Cầm Viên | 150 |  |  |
| 6 | Phạm Ngũ Lão | Cống Quỳnh | Nguyễn Thái Học | 57 |  |  |
| 7 | Phạm Ngũ Lão | Phạm Ngũ Lão | Bùi Viện | 12 |  |  |
| 8 | Lê Lợi | CV Quách Thị Trang | Nguyễn Huệ | 17 |  |  |
| 9 | Nguyễn Huệ | Lê Thánh Tôn | Tôn Đức Thắng | 24 |  |  |
| 10 | Đồng Khởi | Nguyễn Du | Tôn Đức Thắng | 67 |  |  |
| 11 | Hàm Nghi | CV Quách Thị Trang | Tôn Đức Thắng | 69 |  |  |
| 12 | Nguyễn Cư Trinh | Nguyễn Trãi | Trần Hưng Đạo | 64 |  |  |
| 13 | Cao Bá Nhạ | Trần Đình Xu | Hồ Hảo Hớn | 31 |  |  |
| 14 | Hồ Hảo Hớn | Nguyễn Cư Trinh | Bến Chương Dương | 22 |  |  |
| 15 | Phạm Viết Chánh | Nguyễn Thị Minh Khai | Cống Quỳnh | 37 |  |  |
| 16 | Cống Quỳnh | Nguyễn Thị Minh Khai | Nguyễn Cư Trinh | 60 |  |  |

________

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

***											TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2010

PHƯƠNG ÁN

Tổ chức thực hiện công trình “Làm sạch đẹp, an toàn trụ điện và chiếu sáng trên địa bàn quận 1” – Đợt 1

(đính kèm thông báo số 605/TB-ĐTN, ngày 28/12/2010)

| Thời gian | Tuyến đường thực hiện | Phân công đơn vị | Nhiệm vụ | Chuẩn bị | Người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CỤM 1 |  |  |  |  |  |
| Ngày 02/01/2011 (chủ nhật) | - Đường Hai Bà Trưng (đoạn từ Công trường Mê Linh đến Cầu Kiệu): 275 trụ. - Đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ đường Lê Duẫn đến Cầu Bông, Võ Thị Sáu): 105 trụ - Đường Lê Duẫn (đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm): 17 trụ. - Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn từ đường Hoàng Sa đến đường Nguyễn Hữu Cảnh): 82 trụ. - Đường Điện Biên Phủ (đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm): 51 trụ - Đường Trần Quang Khải (đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Đinh Tiên Hoàng): 105 trụ. - Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến Cầu Thị Nghè): 440 trụ Tổng cộng: 1.075 trụ | Cụm 1: - Quận Đoàn 1 : 100 - Đoàn Tcty Điện lực TP : 100 - Đoàn Tcty Cấp nước SG : 20 - Đoàn Khối ngân hàng : 20 - Đoàn TCty Du lịch SG : 20 - Đoàn Khối BCVT : 20 - Đoàn TCty Bến Thành : 20 - Đoàn TCty Địa ốc SG : 20 - Đoàn Khối DNTM TW : 20 - Đoàn Khối DCĐ : 20 - Đoàn Lực lượng TNXP : 20 - Đoàn Sở Y tế TP. HCM : 10 Tổng cộng: 410 người | * Quận Đoàn 1: - Huy động lực lượng treo băng rôn tuyên truyền trên các tuyến đường thực hiện. - Khảo sát, thống kê (theo mẫu) số lượng trụ điện cần phải làm sạch đẹp, an toàn trên các tuyến đường. - Thực hiện công tác tuyên truyền về nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn,… - Làm vệ sinh xung quanh trụ điện. - Tiếp nhận công trình sau khi hoàn thành. * Đoàn Tổng Cty Điện lực TP. Hồ Chí Minh: - Chịu trách nhiệm chính về nội dung kiểm tra, xử lí an toàn, làm gọn và các dây viễn thông trên các trụ điện (dây tiếp địa, biển báo an toàn, dây câu tạp, dây thông tin đầu trụ…). - Sơn lại các số thứ tự và các dấu hiệu cảnh báo trên trụ - Tổng hợp số liệu kết quả thực hiện khi kết thúc công trình. * Các cơ sở Đoàn CNLĐ: - Phối hợp với lực lượng của địa phương thực hiện xóa và bỏ các tấm giấy quảng cáo, áp phích, tờ bướm trên trụ điện sai quy định. - Sơn lại các trụ điện với chiều cao tính từ chân trụ trở lên 2 m. | - Dụng cụ: bao tay, khẩu trang, chổi, bao nilon đựng rác, cuốc, xẻng… - Các tài liệu tuyên truyền, xe phát thanh lưu động (nếu có) - Xe nâng - Thang xếp - Mũ bảo hộ, trang phục an toàn lao động của ngành điện. - Các trang thiết bị của ngành điện. - Chuẩn bị các tài liệu tuyên truyền về an toàn và sử dụng điện tiết kiệm. - Dụng cụ thi công: bao tay, khẩu trang, cà sơn, bao nilông, túi dựng rác, máng sơn, cọ sơn, con lăn rulô, sơn xám Bạch Tuyết, … (Thành Đoàn sẽ trang bị dụng cụ thi công) | - Đ/c Huỳnh Nguyễn Lộc – Phó Ban CNLĐ Thành Đoàn: Phụ trách chung - Đ/c Nguyễn Hoàng Cương, CB Ban CNLĐ phụ trách công tác hậu cần. - Đ/c Lại Minh Tú, CB Ban CNLĐ, phụ trách Cụm 1. - Đ/c Trương Thành Dũng – Phó Bí thư Quận Đoàn 1 - Đ/c Lê Văn Minh – Bí thư Đoàn Tcty Điện lực TP. Hồ Chí Minh |
| CỤM 2 |  |  |  |  |  |
| Ngày 08/01/2011 (thứ bảy) | - Đường Nguyễn Du (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Cách Mạng Tháng Tám): 121 trụ - Đường Lý Tự Trọng (đoạn từ Ngã Sáu Phù Đổng đến đường Tôn Đức Thắng): 132 trụ - Đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ đường Phạm Hồng Thái đến Thảo Cầm Viên): 150 trụ - Đường Đồng Khởi (đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Tôn Đức Thắng): 67trụ - Đường Hàm Nghi (đoạn từ CV Quách Thị Trang đến đường Tôn Đức Thắng): 69 trụ - Đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ đường Bến Chương Dương đến đường Phạm ngũ Lão): 72 trụ - Đường Lê Lai (đoạn từ đường Phạm Hồng Thái đến đường Nguyễn Trãi): 86 trụ - Đường Phạm Ngũ Lão (đoạn từ đường Cống Quỳnh đến đường Bùi Viện): 69 trụ - Đường Lê Lợi (đoạn từ CV Quách Thị Trang đến đường Nguyễn Huệ): 17 trụ - Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng): 24 trụ - Đường Nguyễn Cư Trinh (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường Trần Hưng Đạo): 64 trụ - Đường Cao Bá Nhạ (đoạn từ đường Trần Đình Xu đến đường Hồ Hảo Hớn): 31 trụ - Đường Hồ Hảo Hớn (đoạn từ đường Nguyễn Cư Trinh đến đường Bến Chương Dương): 22 trụ - Đường Phạm Viết Chánh (đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Cống Quỳnh): 37 trụ - Đường Cống Quỳnh (đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Nguyễn Cư Trinh): 60 trụ Tổng cộng: 1.021 trụ | * Cụm 2: - Quận Đoàn 1 : 100 - Đoàn Tcty Điện lực TP : 100 - Đoàn Cục Hải quan TP : 10 - Đoàn TCty SAMCO : 20 - Đoàn TCty VH SG : 10 - Đoàn TCty DMGĐ : 10 - Đoàn Khối DNCN TW : 20 - Đoàn Khối Bộ Xây dựng : 20 - Đoàn Khối Bộ GTVT : 20 - Đoàn Lực lượng TNXP : 20 - Đoàn Trường CĐ KT Cao Thắng : 70 Tổng cộng: 400 người | * Quận Đoàn 1: - Huy động lực lượng treo băng rôn tuyên truyền trên các tuyến đường thực hiện. - Khảo sát, thống kê (theo mẫu) số lượng trụ điện cần phải làm sạch đẹp, an toàn trên các tuyến đường. - Thực hiện công tác tuyên truyền về nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn,… - Làm vệ sinh xung quanh trụ điện. - Tiếp nhận công trình sau khi hoàn thành. * Đoàn Tổng Cty Điện lực TP. Hồ Chí Minh: - Chịu trách nhiệm chính về nội dung kiểm tra, xử lí an toàn, làm gọn và các dây viễn thông trên các trụ điện (dây tiếp địa, biển báo an toàn, dây câu tạp, dây thông tin đầu trụ…). - Sơn lại các số thứ tự và các dấu hiệu cảnh báo trên trụ - Tổng hợp số liệu kết quả thực hiện khi kết thúc công trình. * Các cơ sở Đoàn CNLĐ: - Phối hợp với lực lượng của địa phương thực hiện xóa và bỏ các tấm giấy quảng cáo, áp phích, tờ bướm trên trụ điện sai quy định. - Sơn lại các trụ điện với chiều cao tính từ chân trụ trở lên 2 m. | - Dụng cụ: bao tay, khẩu trang, chổi, bao nilon đựng rác, cuốc, xẻng… - Các tài liệu tuyên truyền, xe phát thanh lưu động (nếu có) - Xe nâng - Thang xếp - Mũ bảo hộ, trang phục an toàn lao động của ngành điện. - Các trang thiết bị của ngành điện. - Chuẩn bị các tài liệu tuyên truyền về an toàn và sử dụng điện tiết kiệm. - Dụng cụ thi công: bao tay, khẩu trang, cà sơn, bao nilông, túi dựng rác, máng sơn, cọ sơn, con lăn rulô, sơn xám Bạch Tuyết, … (Thành Đoàn sẽ trang bị dụng cụ thi công) |  |
| Từ ngày 02/01 đến 08/01/2011 | Số lượng trụ chiếu sáng trên toàn địa bàn quận 1: 1.500 trụ | Đoàn Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh | - Chịu trách nhiệm chính về nội dung kiểm tra, xử lí an toàn, trên các trụ chiếu sáng công cộng (dây tiếp địa, biển báo an toàn,…). - Xóa các biển quảng cáo sai quy định trên các trụ chiếu sáng. - Tổng hợp số liệu kết quả thực hiện khi kết thúc công trình. | - Đơn vị chủ động trang bị dụng cụ và vật liệu thi công. - Xe nâng - Thang xếp - Mũ bảo hộ, trang phục an toàn lao động của ngành. - Các trang thiết bị của ngành. | - Đ/c Nguyễn Thị Thương Huyền – Bí thư Đoàn Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh |

__________