| HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM BCH TP. HỒ CHÍ MINH ___ Số: 35/TB-BTK | TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2010 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Tiến độ thực hiện công trình Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2010 – 2015)

“Sinh viên Thành phố tham gia cải tạo, mở rộng khu căn cứ cách mạng Núi Dinh”

_____

Thực hiện nghị quyết của Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam thành phố lần IV (2010 - 2015), theo kế hoạch số 02/KH-BTK và thông báo số 12/TB-BTK của Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố về việc thực hiện, hội thu công trình trọng điểm Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2010 - 2015) “Sinh viên Thành phố tham gia cải tạo, mở rộng khu căn cứ cách mạng Núi Dinh”, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố thông báo tình hình thực hiện, đóng góp xây dựng công trình, cụ thể như sau:

1. Tình hình thi công công trình:

- Ngày 28/02/2010, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã làm Lễ khởi công công trình cải tạo, mở rộng khu căn cứ cách mạng Thành Đoàn tại Núi Dinh.

- Sau Lễ khởi công, công trình được gấp rút triển khai thực hiện, xây dựng. Đồng thời, sinh viên thành phố và Đoàn Cơ quan Thành Đoàn đã tham gia 03 đợt lao động cộng sản với hơn 300 lượt đoàn viên, thanh niên, hội viên, sinh viên cùng góp sức thực hiện công trình. Ngoài ra, Hội Sinh viên Trường ĐH Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh, Ban Vận động thành lập Hội Sinh viên Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức cũng đã tham gia đóng góp các ngày công lao động và một số hạng mục trong công trình.

- Bên cạnh đó, Thành Đoàn, Hội Sinh viên Thành phố cũng tiếp tục công tác vận động, triển khai các chương trình gây quỹ để đầu tư thực hiện công trình ở nhiều hạng mục khác nhau. Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành, dự kiến tổ chức Lễ khánh thành vào ngày 25/12/2010.

2. Tình hình hội thu kinh phí thực hiện công trình:

- Từ ngày 16 tháng 3 năm 2010, các cơ sở Hội tiến hành tuyên truyền về ý nghĩa và hội thu kinh phí thực hiện công trình, đóng góp kinh phí cho Hội Sinh viên Thành phố bằng nhiều hình thức như quyên góp, thực hiện các chương trình gây quỹ, thực hiện công trình sinh viên tạo nguồn kinh phí…

- Tính đến ngày 18/7/2010, đã có 51/60 đơn vị (danh sách đính kèm thông báo) đã đóng góp kinh phí thực hiện công trình với tổng số tiền là: 269.011.500 đồng trên chỉ tiêu sinh viên Thành phố tham gia đóng góp 300.000.000 đồng.

- Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố trân trọng ghi nhận những đóng góp của Hội viên, sinh viên Thành phố trong việc thực hiện công trình.

Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố biểu dương 36/60 đơn vị đã hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tham gia thực hiện công trình; đồng thời đề nghị 17/60 đơn vị tham gia hội thu nhưng chưa đạt mức chỉ tiêu 07/60 đơn vị chưa thực hiện hội thu, nhanh chóng tổ chức tuyên truyền vận động, tổ chức các hoạt động, giải pháp gây quỹ và đóng góp kinh phí đầy đủ, chậm nhất trước ngày 31/7/2010 về Tổ Tài chính Thành Đoàn. Dự kiến, công trình sẽ tiến hành tổng kết vào tháng 9/2010.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đồng thời đa dạng, phong phú hơn các hoạt động sinh hoạt, giao lưu, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung các giải pháp tuyên truyền, quán triệt ý nghĩa công trình, đồng thời tăng cường thiết kế các chương trình, hoạt động gắn liền với khu di tích cho hội viên, sinh viên theo tinh thần kế hoạch số 02/KH-BTK của Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố.

| Nơi nhận: - Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam: Thường trực, VP; - Thường trực Thành Đoàn; - Đảng ủy ĐHQG TP. Hồ Chí Minh; - Ban Chấp hành Hội Sinh viên TP; - Đảng ủy - Ban Giám hiệu các trường; - Ban Thường vụ Đoàn các trường; - Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường; - Lưu: VP. | TL. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TP CHÁNH VĂN PHÒNG (Đã ký) Phạm Đại Anh Tuấn |
| --- | --- |

| HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM BCH TP. HỒ CHÍ MINH _______ | TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2010 |
| --- | --- |

THỐNG KÊ

Kinh phí đóng góp thực hiện công trình trọng điểm Đại hội đại biểu

Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2010 – 2015)

“Sinh viên Thành phố tham gia cải tạo, mở rộng khu căn cứ cách mạng Núi Dinh”

(Kèm Thông báo số 35/BTK ngày 20/7/2010 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố)

_____

| TT | Đơn vị | Kinh phí phân bổ đóng góp | Kết quả hội thu kinh phí |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Những đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố biểu dương: |  |  |  |
|  | CĐ Bách Việt | 500.000 | 1.000.000 |
|  | CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp | 500.000 | 523.000 |
|  | CĐ Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh | 5.000.000 | 5.000.000 |
|  | CĐ Công nghệ Thủ Đức | 500.000 | 523.000 |
|  | CĐ Giao thông vận tải 3 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|  | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh | 500.000 | 500.000 |
|  | CĐ Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | CĐ Kỹ thuật Cao Thắng | 2.000.000 | 2.345.000 |
|  | CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng | 3.000.000 | 3.000.000 |
|  | CĐ Kỹ thuật Phú Lâm | 500.000 | 500.000 |
|  | CĐ Nghề Kỹ thuật Công nghệ TP. Hồ Chí Minh | 500.000 | 500.000 |
|  | CĐ Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh | 2.500.000 | 2.500.000 |
|  | CĐ Tài nguyên môi trường TP Hồ Chí Minh | 500.000 | 1.000.000 |
|  | ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh | 500.000 | 500.000 |
|  | ĐH GTVT TP. Hồ Chí Minh | 11.000.000 | 11.000.000 |
|  | ĐH Hùng Vương | 8.500.000 | 8.500.000 |
|  | ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh | 13.500.000 | 13.500.000 |
|  | ĐH Khoa học Xã hội - Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh | 10.500.000 | 10.500.000 |
|  | ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh | 6.000.000 | 6.000.000 |
|  | ĐH Kinh tế-Luật - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh | 7.000.000 | 7.000.000 |
|  | ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. Hồ Chí Minh | 10.500.000 | 10.575.000 |
|  | ĐH Lao động Xã hội Cơ Sở II | 500.000 | 500.000 |
|  | ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh | 18.500.000 | 18.500.000 |
|  | ĐH Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 6.500.000 | 6.500.000 |
|  | ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh | 7.500.000 | 7.500.000 |
|  | ĐH Quốc tế - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh | 1.000.000 | 1.005.500 |
|  | ĐH Quốc tế Hồng Bàng | 15.500.000 | 15.000.000 |
|  | ĐH Sài Gòn | 7.000.000 | 7.000.000 |
|  | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh | 12.500.000 | 12.500.000 |
|  | ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh | 1.500.000 | 1.500.000 |
|  | ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh | 10.500.000 | 10.500.000 |
|  | ĐH Tài chính - Marketing | 8.500.000 | 8.526.000 |
|  | ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 1.500.000 | 1.600.000 |
|  | HV Hàng không Việt Nam | 1.500.000 | 1.500.000 |
|  | HV Hành chính cơ sở TP Hồ Chí Minh | 3.000.000 | 3.000.000 |
| II. Những đơn vị tham gia hội thu nhưng chưa đạt chỉ tiêu: |  |  |  |
|  | CĐ Kinh tế - Công nghệ TP Hồ Chí Minh | 4.000.000 | 3.000.000 |
|  | CĐ Nghề TP. Hồ Chí Minh | 1.000.000 | 240.000 |
|  | CĐ Nguyễn Tất Thành | 9.500.000 | 5.000.000 |
|  | ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh | 15.500.000 | 10.000.000 |
|  | ĐH Công nghệ Sài Gòn | 8.500.000 | 6.214.000 |
|  | ĐH Hoa Sen | 5.500.000 | 1.500.000 |
|  | ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | 20.500.000 | 18.993.000 |
|  | ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh | 4.500.000 | 4.200.000 |
|  | ĐH Ngoại Thương Cơ sở II | 3.500.000 | 3.157.000 |
|  | ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh | 10.500.000 | 6.000.000 |
|  | ĐH Tôn Đức Thắng | 9.500.000 | 9.008.000 |
|  | ĐH Văn Hiến | 5.500.000 | 1.092.000 |
|  | ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh | 2.500.000 | 1.047.000 |
|  | ĐH Văn Lang | 11.000.000 | 7.663.000 |
|  | ĐH Y dược TP. Hồ Chí Minh | 7.500.000 | 6.800.000 |
| III. Các đơn vị chưa thực hiện hội thu: |  |  |  |
|  | CĐ Phát thanh truyền hình II | 500.000 | 0 |
|  | CĐ Công thương | 1.000.000 | 0 |
|  | CĐ Tài chính - Hải quan | 1.000.000 | 0 |
|  | CĐ Văn hóa nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh | 1.000.000 | 0 |
|  | CĐ Xây dựng số 2 | 3.000.000 | 0 |
|  | ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh | 10.500.000 | 0 |
|  | ĐH Giao thông Vận tải Cơ sở II | 4.500.000 | 0 |
|  | ĐH Thủy lợi Cơ sở II | 1.500.000 | 0 |
|  | CĐ Kinh tế đối ngoại | 1.500.000 | 0 |