ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

***			         TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2010

Số: 55 /KH-ĐTN

KẾ HOẠCH

Tham gia xây dựng Khu tưởng niệm các liệt sỹ Thanh niên xung phong

hy sinh tại chiến trường biên giới Tây Nam

-----

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Thường trực Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, thực hiện kế hoạch liên tịch số 04/KH-LT ngày 23/01/2009 của Ban Thường vụ Thành Đoàn và Ban chỉ huy Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn ban hành kế hoạch tham gia xây dựng Khu tưởng niệm liệt sỹ TNXP hy sinh tại chiến trường biên giới Tây Nam, với các nội dung cụ thể sau:

I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Giáo dục lòng yêu nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn, tinh thần xung kích tình nguyện tham gia bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Thành phố.

- Ghi nhớ chiến công và sự hy sinh của các cán bộ, đội viên TNXP là những đoàn viên, thanh niên tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại chiến trường biên giới Tây Nam.

2. Yêu cầu:

- Nội dung thực hiện thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả cao.

- Phát động và kêu gọi đông đảo đoàn viên, thanh niên thành phố tham gia.

- Đảm bảo hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền ý nghĩa của công trình.

II- THỜI GIAN- ĐỐI TƯỢNG THAM GIA- NỘI DUNG:

- Thời gian: từ 23/9/2010 đến 26/3/2011

- Đối tượng tham gia:

- Đoàn viên, Hội viên Hội LHTN, Hội viên Hội Sinh viên hiện đang học tập và sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn – Hội trên địa bàn thành phố.

- Thanh thiếu nhi hiện đang sinh sống trên địa bàn và ngoài địa bàn thành phố đều có thể tham gia.

- Vận động các nguồn lực xã hội, kêu gọi các doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm cùng tham gia.

- Nội dung:

  - Tổng dự toán công trình:	29.879.927.500 đ

+ Giai đoạn 1: 	19.551.021.700 đ

+ Giai đoạn 2:	10.328.905.800 đ

Thành Đoàn chịu trách nhiệm phần kinh phí vận động 2.544.000.000 đồng tham gia xây dựng một số hạng mục của khu tưởng niệm:

+ Cầu bê tông:				   200.000.000 đ

+ Cổng vào:					   200.000.000 đ

+ Sân đón khách:				     84.000.000 đ

+ Làm đường đi quanh 2 hồ nước:		   500.000.000 đ

+ Nhà lưu niệm + hành chánh:	   	   540.000.000 đ

+ Chòi nghỉ chân (10 cái):			   400.000.000 đ

+ Nhà lưu niệm + hành chánh:	   	   540.000.000 đ

+ Chòi nghỉ chân (2 cái):			     80.000.000 đ

3.2. Hình thức vận động:

- Tổ chức vận động đóng góp kinh phí trong đoàn viên, phân bổ chỉ tiêu theo số lượng đoàn viên hiện đang sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn:

+ Đối với Đoàn viên có lương:		20.000 đ/đồng chí

+ Đối với Đoàn viên không có lương:	5.000 đ/đồng chí

- Cơ sở Đoàn có thể tổ chức thực hiện các công trình thanh niên tại cơ sở để vận động kinh phí tham gia đóng góp cho công trình; kêu gọi và vận động thanh niên của đơn vị, địa phương mình cùng tham gia đóng góp cho công trình.

- Vận động các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Thành Đoàn tham gia đóng góp.

- Kêu gọi các doanh nghiệp, mang thường quân, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ cho công trình thông qua các hoạt động gây quỹ do Thành Đoàn và Lực lượng TNXP tổ chức.

* Các đơn vị, cá nhân tham gia đóng góp cho công trình gửi về Tổ Tài chính – Văn phòng Thành Đoàn.

III- BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban tổ chức:

- Trưởng ban:        	        Đ/c Lê Quốc Phong – Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn

- Phó ban Thường trực: Đ/c Bùi Tá Hoàng Vũ – Phó Bí thư Thành Đoàn

- Phó ban:	                    Đ/c Lê Văn Minh – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành Đoàn

- Các thành viên:

+ Đ/c Tăng Hữu Phong – Phó Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ

+ Đ/c Nguyễn Thanh Hải – UV. BCH, Phó Ban Tổ chức Thành Đoàn

+ Đ/c Trần Bá Cường – UV. BCH, Giám đốc Trung tâm CTXH Thành Đoàn

+ Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Ban CNLĐ Thành Đoàn

+ Đ/c Lương Thị Yến – Phó Văn phòng Thành Đoàn

+ Đ/c Phạm Văn Linh – Cán bộ Ban TNTH Thành Đoàn

+ Đ/c Nguyễn Việt Quế Sơn – Cán bộ Ban MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn

* Nhiệm vụ của Ban tổ chức:

- Tham mưu kế hoạch, giải pháp tham gia thực hiện công trình.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về ý nghĩa của công trình.

- Phối hợp với Lực lượng thanh niên xung phong để thống nhất các nội dung tuổi trẻ thành phố tham gia đóng góp.

- Tổng hợp kết quả vận động, tham mưu công tác khen thưởng đối với các cơ sở Đoàn thực hiện tốt.

2. Phân công thực hiện:

2.1. Cấp thành:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tham gia xây dựng công trình.

- Hướng dẫn và hỗ trợ cơ sở Đoàn trong việc triển khai tham gia công trình.

- Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về quá trình thực hiện công trình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thường xuyên kiểm tra tiến độ tham gia công trình, đôn đốc nhắc nhở cơ sở tích cực đóng góp cho công trình.

- Kiểm tra việc triển khai, tổ chức hoạt động, quy trình tổ chức vận động kinh phí và sức lao động cho công trình.

2.2. Quận, huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn:

- Triển khai sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, thanh niên về ý nghĩa của công trình.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tham gia đóng góp cho công trình theo đặc thù và điều kiện của địa phương, đơn vị.

- Tuyên truyền, vận động đến đông đảo người dân, thanh thiếu nhi cùng tham gia đóng góp cho công trình.

- Đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu và chỉ tiêu đặt ra theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành Đoàn.

2.3. Các đơn vị sự nghiệp – doanh nghiệp trực thuộc Thành Đoàn:

- Đăng ký tham gia ủng hộ cho công trình theo điều kiện đặc thù của đơn vị.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên, người lao động của đơn vị tham gia đóng góp cho công trình.

3. Tiến độ thực hiện:

- Từ 01/9 – 14/9/2010:	Xây dựng kế hoạch

- Từ 15/9 – 22/9/2010:	Thông qua Thường trực Thành Đoàn

- Từ 23/9 – 30/9/2010:	Phát hành kế hoạch đến cơ sở Đoàn

- Từ 01/10/2010 – 26/3/2011: Triển khai tham gia đóng góp cho công trình

- Từ 26/3 – 28/3/2011: 	Tổ chức trao kinh phí tham gia công trình

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

BÍ THƯ

Nơi nhận:

- TƯ Đoàn: Ban BT, VP, Ban TG, Ban TNTH, Ban TNXP;

- Thành ủy: TT, VP, Ban TG, Ban DV;

- UBND Thành phố: TT, VP;

- Lực lượng TNXP Thành phố;

- Sở VH-TT-DL;

- Ban Thường vụ TĐ;

- Các Ban – Trung tâm TĐ;

- Thành viên BTC;

- Các đơn vị SN – DN trực thuộc TĐ;

- Các cơ sở Đoàn;

- Lưu;

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hiếu

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

***

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

SỰ KIỆN 24 CÁN BỘ, ĐỘI VIÊN THANH NIÊN XUNG PHONG LIÊN ĐỘI 303 HY SINH TRONG KHI PHỤC VỤ CHIẾN ĐẤU TẠI CHIẾN TRƯỜNG BIÊN GIỚI TÂY NAM

(đính kèm kế hoạch số: 55 /KH – ĐTN ngày 27/9/2010

của Ban Thường vụ Thành Đoàn)

Tiền thân của Liên đội 303 - Tổng đội 3 biên giới là Liên đội Cơ động 12, Tổng đội TNXP Thành đoàn được chính thức thành lập vào ngày 27/3/1977, với quân số ban đầu gần 600 người, đa số tiếp nhận thanh niên từ quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ của Liên đội là khai hoang, đào kênh, lên liếp trồng thơm và cơ động tham gia làm các công trình thủy lợi lớn của thành phố như công trình thủy lợi Trần Quang Cơ, tuyến kênh lửa Tam Tân….

Tháng 5/1978, Liên đội Cơ động 12 được đổi phiên hiệu thành Liên đội 5, thuộc Tổng đội 7 - Lực lượng TNXP Thành phố (sau này đổi thành Liên đội 303 thuộc Tổng đội 3 Biên giới - Lực lượng TNXP Thành phố). Đầu tháng 6/1978, Liên đội được tăng cường hơn 200 quân từ Liên đội Cơ động 10 để chuẩn bị tham gia phục vụ chiến đấu ở biên giới Tây Nam Tổ quốc.

Ngày 14/6/1978, Liên đội 303 chính thức lên đường ra biên giới làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu với quân số hơn 500 người (có 65 đồng chí nữ) và biên chế thành 4 Đại đội; địa bàn đóng quân đầu tiên tại biên giới Tây Nam là rừng Nhum, thuộc xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Liên đội được phân công phối thuộc với Sư đoàn 7 - Quân đoàn 4, nhiệm vụ chủ yếu là cáng thương, tải đạn, làm đường, chống lầy, bốc xếp đạn dược, lương thực thực phẩm, khâm liệm, chôn cất liệt sĩ ….

Theo yêu cầu nhiệm vụ và căn cứ tình hình thực tế chiến trường, Liên đội 303 đã bố trí, phân công nhiệm vụ cho các Trung đội phối thuộc với các Trung đoàn Bộ binh thuộc Sư đoàn 7 làm nhiệm vụ tải đạn đến chốt tiền tiêu của bộ đội, cáng thương binh, liệt sĩ về Trung đoàn bộ; hành quân sang đất bạn, làm nhiệm vụ cáng thương, tải đạn; thông đường, chống lầy, đảm bảo giao thông từ Rừng Nhum sang đến Koky Som (dài hơn 10 km). Mặc dù chỉ có hơn 10 km đường, nhưng đây là đoạn đường sình lầy nặng nhất; do đó, các Trung đội TNXP - Liên đội 303 phải thường xuyên túc trực san lấp, chèn cây nhiều lớp nhằm đảm bảo thông đường vận chuyển phục vụ kịp thời cho mặt trận. Hơn 40 ngày đêm bám đường, đảm bảo an toàn cho đoạn đường hơn 10 km ổn định, thông suốt.

Chiều ngày 21/7/1978, do yêu cầu phục vụ chiến đấu phải bám sát theo bộ đội đang vận động tấn công quân Pôn Pốt, Liên đội 303 đã được lệnh điều Trung đội 3 thuộc Đại đội 3 nhanh chóng di chuyển lên chốt chặn gần ngã ba Koky Som nhằm chống lầy, bảo đảm giữ gìn an toàn tuyệt đối cho tuyến đường huyết mạch của mặt trận thông suốt.

Chính tại nơi đây, rạng sáng ngày 22/7/1978, một Tiểu đoàn quân Pôn Pốt với ý đồ tập kích vào Bộ tư lệnh Sư đoàn 7 đang đóng quân tại Menchay, chúng đã luồn sâu vào phía sau mặt trận. Trên đường đi chúng đã vấp phải sự chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, chống trả quyết liệt của cán bộ, đội viên Trung đội 3 TNXP nên ý đồ nham hiểm của chúng đã bị thất bại. Nhưng do kinh nghiệm chiến đấu còn non nớt, chưa được trang bị đầy đủ vũ khí, bị tập kích bất ngờ, mặc dù đã chống trả quyết liệt, nhưng cuộc chiến đấu không cân sức nên 24 đồng chí (có 07 nữ ) của Trung đội 3 đã bị lính Pôn Pốt tàn sát dã man và thảm sát tập thể với nhiều hành vi giết người man rợ. 24 cán bộ, đội viên Trung đội 3 hy sinh, hầu hết là đoàn viên TNCS, tuổi đời còn rất trẻ. Chỉ còn 2 đồng chí bị thương nặng được cứu sống là chị Nguyễn Thị Lý và anh Nguyễn Văn Tuấn. Đơn vị bộ đội Sư đoàn 7 đã cùng Ban chỉ huy Liên đội 303 đưa 24 đồng đội TNXP hy sinh về tổ chức Lễ Truy điệu và chôn cất tại nghĩa trang huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và đến nay đã được qui tập hài cốt về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Tất cả 24 đồng chí hy sinh (có 07 nữ) đều được Đảng, Nhà nước công nhận là Liệt sĩ. Chị Nguyễn Thị Lý và anh Nguyễn Văn Tuấn hiện nay đang được hưởng chính sách như thương binh.

Sự kiện chiến đấu và hy sinh anh dũng của 24 cán bộ, đội viên TNXP Trung đội 3 thuộc Đại đội 3 - Liên đội 303 TNXP Tp. Hồ Chí Minh đã để lại trong lòng mỗi cán bộ, đội viên TNXP Thành phố nỗi tiếc thương, lòng cảm phục và dấu ấn sâu sắc, mãi mãi không thể nào quên. Trong thời gian đó, đã có nhiều tác phẩm văn học ghi nhận và ngợi ca sự hy sinh anh dũng của 24 liệt sĩ TNXP Thành phố.

Sự kiện 24 cán bộ, đội viên TNXP Thành phố hy sinh anh dũng tại chiến trường biên giới Tây Nam là hình ảnh đẹp đẽ tiêu biểu của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và là những tấm gương sáng của đoàn viên thanh niên Thành phố sẵn sàng tham gia phục vụ chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc cần được ghi nhận, tôn vinh.

30 năm đã đi qua, nhưng những tấm gương lao động quên mình, chiến đấu dũng cảm, hy sinh vẻ vang của 24 cán bộ, đội viên TNXP Trung đội 3 Đại đội 3 Liên đội 5 (sau đó là Liên đội 303) sống mãi trong lòng mỗi chúng ta.

_____